TEST PLAN

Hệ thống ParaBank | Phân tích hệ thống và thiết kế kiểm thử\

| Dự án | Selenium Automation Testing với ParaBank |
| --- | --- |
| Hệ thống | Website ngân hàng trực tuyến ParaBank |
| Giai đoạn | Tuần 7 - tìm hiểu hệ thống và xây dựng kế hoạch kiểm thử |
| Mục đích | Xác định phạm vi kiểm thử, phân tích module trọng tâm và lựa chọn chiến lược kiểm thử phù hợp |

Tên sinh viên :

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Đỗ Văn Việt

BÁO CÁO TÓM TẮT

Đề tài: Selenium Automation Testing với ParaBank

1. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống kiểm thử tự động cho website demo ngân hàng ParaBank bằng Selenium WebDriver trên nền tảng C#. Hệ thống automation được thiết kế nhằm kiểm tra các chức năng cốt lõi của một hệ thống ngân hàng trực tuyến, bao gồm đăng ký người dùng, đăng nhập/đăng xuất, xem tài khoản, mở tài khoản mới, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tìm kiếm giao dịch, cập nhật thông tin cá nhân và yêu cầu vay vốn. Nội dung này phù hợp trực tiếp với yêu cầu đề bài trong PDF.

2. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử của nhóm bao phủ 9 module chính:

- User Registration

- Login / Logout

- Account Overview

- Open New Account

- Transfer Funds

- Bill Pay

- Find Transactions

- Update Contact Info

- Request Loan

Tổng số test case được xây dựng là 60 test case, bao gồm cả kiểm thử giao diện, kiểm thử chức năng và một phần smoke test. Mức độ bao phủ này đáp ứng và vượt yêu cầu tối thiểu 40 test scenario theo đề bài.

3. Chiến lược kiểm thử

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử tự động theo hướng dữ liệu và theo mô hình Page Object Model.

Về mức kiểm thử, nhóm triển khai:

- Smoke Test cho các chức năng quan trọng như đăng nhập, đăng xuất, chuyển tiền.

- GUI Test để kiểm tra sự hiển thị của form, textbox, button, link và thông báo lỗi.

- Functional Test cho các luồng nghiệp vụ chính như đăng ký, mở tài khoản mới, chuyển tiền, bill pay, tìm giao dịch, cập nhật thông tin và vay vốn.

Về dữ liệu kiểm thử, hệ thống sử dụng:

- Excel để quản lý danh sách test case, trạng thái thực thi, kết quả và thống kê.

- JSON để lưu bộ dữ liệu test cho từng chức năng theo DataSetId.

Cách tổ chức này phù hợp với yêu cầu “Quản lý Test Data bằng JSON/CSV/Excel” trong PDF.

4. Thiết kế framework automation

Framework được xây dựng theo mô hình phân lớp:

- Pages: chứa các Page Object như LoginPage, RegisterPage, TransferFundsPage, OpenAccountPage, BillPayPage, FindTransactionPage, RequestLoanPage...

- Tests: chứa các lớp test theo từng module như LoginTests, RegisterTests, TransferFundsTests, OpenAccountTests, BillPayTests...

- Models: chứa các lớp dữ liệu như LoginTestData, TransferTestData, ExecutionResult, TestCaseRow...

- Utilities: chứa các lớp hỗ trợ như DriverFactory, ExcelHelper, JsonDataReader, ScreenshotHelper, TestDataResolver.

Framework này đúng với tinh thần POM trong PDF: mỗi page là một class riêng, locator và action nằm trong page, test chỉ gọi method từ page object.

5. Cách vận hành của hệ thống test

Luồng chạy chính của hệ thống như sau:

- ExcelDrivenTestRunner đọc danh sách test case từ file Excel.

- Với từng test case, hệ thống lấy DataSetId.

- JsonDataReader đọc dữ liệu tương ứng từ file JSON của chức năng đó.

- Runner điều phối sang đúng lớp test theo TestCaseId.

- Lớp test gọi các Page Object để thao tác trên ParaBank.

- Kết quả thực thi được chuẩn hóa thành ExecutionResult.

- ExcelHelper ghi lại trạng thái Pass/Fail, kết quả thực tế, ghi chú lỗi và đường dẫn screenshot vào file Excel.

- Nếu test fail hoặc có lỗi hệ thống, ScreenshotHelper lưu ảnh màn hình để phục vụ đối chiếu.

Cách vận hành này đáp ứng yêu cầu “Automation Test Code + Báo cáo kết quả test + screenshot khi lỗi”.

6. Kết quả thực hiện

Nhóm đã hoàn thành:

- Xây dựng framework automation bằng Selenium WebDriver.

- Áp dụng Page Object Model cho các màn hình chính.

- Xây dựng 60 test case tự động.

- Quản lý test data bằng Excel và JSON.

- Tự động ghi kết quả Pass/Fail vào Excel.

- Tự động chụp màn hình khi xảy ra lỗi.

Theo file kết quả auto test gần nhất, hệ thống đang ghi nhận:

- Pass: 42

- Fail: 15

Các lỗi còn tồn tại tập trung chủ yếu ở các luồng cần chuyển qua trang khác hoặc chờ phần tử mới xuất hiện, ví dụ:

- lấy mã tài khoản mới sau khi mở account

- chuyển tiền nhưng chưa xác minh được thay đổi số dư như mong đợi

- các case expected fail nhưng hệ thống thực tế vẫn cho xử lý thành công

- một số case kiểm tra prefilled data hoặc dữ liệu lưu lại sau reload chưa ổn định

7. Đánh giá mức độ đáp ứng đề bài

So với yêu cầu trong PDF, nhóm đã đáp ứng được các điểm chính sau:

- Có phân tích module hệ thống.

- Có số lượng test scenario lớn hơn mức yêu cầu tối thiểu.

- Có sử dụng Selenium WebDriver, C#, NUnit.

- Có áp dụng Page Object Model.

- Có quản lý test data bằng JSON và Excel.

- Có báo cáo kết quả thực thi và screenshot lỗi.

Phần chưa hoàn thiện tuyệt đối nằm ở chất lượng oracle kiểm thử của một số test case và xử lý đồng bộ giữa các trang, đặc biệt với các luồng cần chờ trang đích tải xong trước khi thao tác. Tuy nhiên về mặt cấu trúc framework và mức độ bám đề, hệ thống hiện tại đã đúng hướng và phù hợp với yêu cầu môn học.

8. Kết luận

Đề tài đã xây dựng được một hệ thống automation test tương đối đầy đủ cho ParaBank theo đúng định hướng của đề bài. Framework đã áp dụng đúng mô hình Page Object Model, có tổ chức test data hợp lý, có cơ chế thực thi tự động và xuất kết quả kiểm thử. Kết quả đạt được cho thấy nhóm đã hoàn thành phần lớn yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ của bài tập. Các lỗi còn lại chủ yếu thuộc về độ ổn định khi điều hướng giữa các trang và mức độ chặt chẽ của điều kiện xác nhận kết quả, không làm thay đổi bản chất là hệ thống đã hoàn thành đúng cấu trúc và mục tiêu của bài.